## Slide 1
經濟部產業技術司
A+早期新創補助計畫
構想審查簡報
XXXX計畫
(※請輸入計畫名稱，此行請於列印時刪除)
申請公司名稱
全程計畫：民國 年 月 日至 年 月
報告人：XXX

## Slide 2: 簡報注意事項
簡報資料請準備10份
全程簡報時間為20分鐘
簡報內容以20頁（不計算附件）為限
請安排計畫主持人負責簡報
簡報標題及重點處請加粗，每張簡報內容盡量以圖表配合說明，並請摘要重點敘述說明
簡報建議架構：
  市場與客戶需求分析
  Functional Prototype 現況與驗證基礎
  計畫目標與產品成熟化路徑
  執行規劃與實施方式
  商業模式、導入路徑與成長擴張
  計畫人力與經費、風險評估與智財權
  預期成果與兩年期查核點
  附件一：公司概況及研發實績（必填項目）
  附件二：計畫主持人與核心團隊資歷（必填項目）
  附件三：補充證明文件（客戶、驗證、法規、場域等）

## Slide 3: 市場與客戶需求分析(1/3)
請以投影片說明問題定義與市場痛點
  (一)目前產業/場域遇到什麼問題。
  (二)現行解法為何不足。
  (三)造成什麼成本、效率、風險或營運痛點。
  (四)為什麼值得解決、為什麼現在要解決。

## Slide 4: 市場與客戶需求分析(2/3)
請以投影片說明目標客群與需求強度
  (一)目標客戶類型。
  (二)主要應用場景。
  (三)決策者/使用者是誰。
  (四)客戶採用本產品的主要驅動因素。
  (五)為何優先選擇這個市場切入。

## Slide 5: 市場與客戶需求分析(3/3)
請以投影片說明客戶互動與驗證證據
  (一) LOI / MOU / 測試意向書 / 場域合作證明。
  (二)至少 3 家預計目標客戶。
  (三)各客戶目前接洽進度與導入條件。

## Slide 6: Functional Prototype 現況與驗證基礎(1/3)
請以投影片說明Functional Prototype 現況
  (一)目前已完成的 Prototype 是什麼。
  (二)具備哪些功能。
  (三)在什麼條件下可運作。
  (四)是否已在控制環境或代表性條件下驗證。
  (五)目前成熟度落點在哪裡。

## Slide 7: Functional Prototype 現況與驗證基礎(2/3)
請以投影片說明Prototype 驗證結果與限制
  (一)已完成測試項目。
  (二)已達成之功能/性能指標。
  (三)尚未完成之關鍵驗證。
  (四)目前限制與風險。
  (五)為何需要這筆補助來跨過下一階段。

## Slide 8: Functional Prototype 現況與驗證基礎(3/3)
請以投影片說明與市場需求的銜接
  (一)目前 Functional Prototype 已可對應哪些客戶需求。
  (二)哪些還不能直接導入。
  (三)本計畫要補哪些落差，才能成為 Commercial Prototype。

## Slide 9: 計畫目標與產品成熟化路徑(1/3)
請以投影片說明計畫全程目標
  技術成熟化目標
  產品化目標
  商業化驗證目標

## Slide 10: 計畫目標與產品成熟化路徑(2/3)
請以投影片說明Functional Prototype → Commercial Prototype 路徑
  現況：Functional Prototype
  計畫中：規格化、可靠度提升、驗證、試量產、導入測試
  目標：Commercial Prototype
  後續：POB/正式訂單/擴張

## Slide 11: 計畫目標與產品成熟化路徑(3/3)
請以投影片說明差異化與不易取代性
  與競品/替代方案相比的技術差異
  為何屬 Deep-Tech 而非成熟技術整合
  產品/技術門檻在哪裡
  為什麼這不是「一般導入案」或「純商模包裝案」產品化目標
名稱 項目 | 市場既有 解決方案 | 本計畫研發 產品/服務 | 競爭對手 A解決方案 | 競爭對手 B解決方案
1.產品/服務名稱 |  |  |  | 
2.計價模式 |  |  |  | 
3.產品上市時間 |  |  |  | 
4.銷售管道 |  |  |  | 
註1：請勿以｢是、否（或優、劣）｣表示。請重點條列式呈現關鍵因素，於表格下方文字說明
註2：計價模式請說明各類型產出產品/服務的收費方式

## Slide 12: 執行規劃與實施方式(1/4)
請以投影片說明工作分解架構（WBS） 把整個計畫拆成幾個模組：
產品成熟化
驗證與測試
客戶導入準備
交付能力建置
商業化與擴張準備

## Slide 13: 執行規劃與實施方式(2/4)
請以投影片說明實施方式
內部自行開發部分
外部驗證/場域合作/委外測試部分
如有技術引進、委託研究、驗證需求，講清楚必要性與成果歸屬

## Slide 14: 執行規劃與實施方式(3/4)
請以投影片說明時程規劃
做 24 個月甘特圖，且應清楚分成：
第一年：產品成熟化與前商業化驗證
第二年：目標市場導入與放大

## Slide 15: 執行規劃與實施方式(4/4)
請以投影片說明查核點設計 建議直接做成表格，得包含年度、查核點、預計完成時間 、驗證方式及佐證文件等，作為計畫允收標準。

## Slide 16: 商業模式、導入路徑與成長擴張(1/3)
請以投影片說明商業模式
收費對象
計價方式
交付模式
毛利/價值來源
為何客戶願意付費

## Slide 17: 商業模式、導入路徑與成長擴張(2/3)
請以投影片說明客戶導入與訂單形成路徑
建議以流程圖方式說明本計畫之客戶導入與商業化路徑，內容包括潛在客戶接洽、需求確認、驗證機制、POC/POB推進、正式訂單取得及後續複製擴張策略。

## Slide 18: 商業模式、導入路徑與成長擴張(3/3)
請以投影片說明成長與擴張規劃
為何可以在同一目標市場複製
補助結束後如何成長
後續募資或營收路徑
哪些指標能證明投資吸引性計價方式

## Slide 19: 團隊、治理、經費與風險智財(1/3)
請以投影片說明核心團隊與角色分工
誰負責技術
誰負責產品
誰負責商務/市場
誰負責交付/營運
團隊缺口如何補強

## Slide 20: 團隊、治理、經費與風險智財(2/3)
請以投影片說明計畫治理與資源配置
決策機制
會議節奏
重要風險管理機制
外部合作管理方式

## Slide 21: 團隊、治理、經費與風險智財(3/3)
請以投影片說明經費、風險與智財
經費結構與配置理由
關鍵風險與因應
是否涉及他人智慧財產權
是否掌握關鍵 IP
後續專利/營業秘密布局

## Slide 22: 預期成果與兩年期查核點(1/2)
請以投影片說明第一年預期成果
完成 Commercial Prototype 開發及（試）量產
具產品規格與相關驗證文件
至少 1 件 POB 或正式訂單
完成第二年擴張規劃文件

## Slide 23: 預期成果與兩年期查核點(2/2)
請以投影片說明第二年預期成果
同一目標市場至少 3 件非關係人 POB 或正式訂單
第二年累計商業成果金額原則達補助金額 50% 以上
營運成效報告
市場拓展與交付能力規劃

## Slide 24: 附件一：公司概況及研發實績(1/4)
請簡介公司，包括：
  基本資訊(如：成立時間、經營團隊、全公司組織與人力、主要經營之產品/服務項目、研發投入情形等)，格式不拘
  財務狀況(如：實收資本額、營業額等)，格式不拘
  公司長期發展策略與產品/技術發展藍圖，並說明公司長期投入發展前瞻產品及其技術的規劃與決心，格式不拘

## Slide 25: 附件一：公司概況及研發實績(2/4)
核定通過計畫之執行效益/研發實績
請說明曾經參與並經核定通過之計畫清單
計畫類別 （A.B.C.D.） | 計畫名稱 | 計畫主持人 | 執行期間 | 核定計畫經費（千元） |  | 計畫人月數
 |  |  |  | 總經費 | 補助經費 | 
計畫類別代號：A.小型企業創新研發計畫－創業概念海選計畫、B.行政院國家發展基金創業天使計畫、C.地方型SBIR計畫（請說明申請縣市）、D.創新創業激勵計畫（FITI）、E.其他研發計畫等（請說明計畫類型與計畫名稱，如：服務業創新研究發展計畫－計畫名稱…）
計畫類別 （A.B.C.D.） | 計畫名稱 | 執行效益/研發實績（請具體說明，例如：產品商業化、增加產值、專利申請、就業人數、促進投資金額等）

## Slide 26: 附件一：公司概況及研發實績(3/4)
請說明自行研發計畫之成果/實績
目前申請中之計畫
No. | 申請日期 | 補助機關 (含縣市政府)/計畫類別 | 計畫名稱 | 執行期間 | 申請補助款（千元） | 申請總經費（千元）
計畫名稱 | 執行成果/研發實績（請具體說明，例如：產品商業化、增加產值、專利申請、就業人數、促進投資金額等）

## Slide 27: 附件一：公司概況及研發實績(4/4)
近3年曾申請未通過之計畫說明
本次申請計畫與前次申請之差異說明
計畫名稱 | 申請年度 | 未通過原因 | 計畫類別
 |  | □退件□撤件 □不推薦 | □小型企業創新研發計畫－創業概念海選計畫 □行政院國家發展基金創業天使計畫 □地方型SBIR計畫 □創新創業激勵計畫 □其他研發計畫
 | 前 次 | 本 次
計畫名稱 |  | 
計畫內容 |  | 
註：1.「計畫內容」欄請註明計畫書章節(如：技術目標、預期效益、計畫架構……等)。
2.若技術/產品項目不同，請概述本次及上次申請之技術/產品內容，若相似，請說明計畫書之主要差異。

## Slide 28: 附件二：計畫主持人研發資歷
應包括姓名、職稱、年資、學經歷、專利及論文、重要成就或執行計畫之經驗等內容，以佐證計畫主持人之適任性

## Slide 29: 附件三：法令
請說明
  計畫不同階段(如：產品及其技術研發階段、產品應用/使用發展階段、業務推廣階段等)需掌握與遵守的相關行政機關法令

## Slide 30: 附件四：其他說明
可視需要增列其他說明